MVP SPEC

# 元创星球  MetaCreate Planet

MVP 技术规格书（简版）

服务于「天外家园」北京站

| Deadline | 平台上线：4月28日前 |
| --- | --- |
| 团队 | 2 名全栈 + 1 名前端 |
| 核心链路 | 注册 → 建档 → 找人 → 匹配 → 发请求 → 私信 → 组队 → 上传作品 |
| 默认首页 | 游览创造者 |
| 登录方式 | 微信扫码登录 + 手机号验证码 |

# 1. 范围定义

## 1.1 须交付（P0）

登录：微信扫码登录（微信开放平台 OAuth）+ 手机号验证码登录

Onboarding：流程

创造者页（默认首页）：双列卡片浏览、搜索 + 筛选（角色/赛道/技能）、排序（最佳匹配/最新）、点击进入个人详情页

匹配模式：FAB 按钮切换全屏卡片滑动——右滑 = 确认发送协作请求，左滑 = 跳过

协作请求：发送（附可选 AI 破冰消息）、接受/拒绝、接受后自动创建私信会话

私信：纯文字，最简版（无已读、无正在输入、无媒体）

组队：创建队伍（名称/描述/赛道/缺缺角色）、邀请成员、加入/退出

团队作品上传：图片（最多9张）+ 标题 + 描述 + 链接，绑定在队伍上

“我的”页：个人资料查看/编辑、我的队伍、队伍详情 + 作品

## 1.2 可延后

内容流（Community）整个 Tab

关注（Follow）系统

游戏化体系（火苗 → 火花 → 火焰 → 火炬，Spark Coins）

推送通知（用微信群替代）

数据埋点（除 session_started、collab_request_sent、team_created 外全码）

## 1.3 导航结构

底部导航只有2个 Tab：探索（默认）| 我的。消息入口放在顶部右上角图标（带未读角标）。组队入口放在“我的”页 > 我的队伍。不做汉堡菜单。

# 2. 技术栈

| 层 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端 | Next.js 14 + Tailwind CSS（PWA） |
| 后端 / 数据库 | Supabase（Postgres + Auth + Storage + Realtime） |
| 登录 | 微信扫码登录（微信开放平台 OAuth 2.0）+ 手机号 + 短信验证码（阿里云短信 / 腾讯云短信） |
| AI | DeepSeek（简历解析 标签生成），通过 Vercel Serverless Functions 调用 |
| 搜索 | Supabase 全文检索 + pg_trgm 索引 |
| 匹配算法 | PostgreSQL 函数（plpgsql），无 ML |
| 部署 | Vercel（国内访问需确认可达性，备选：Cloudflare Pages / 国内服务器 + Nginx） |
| 图片压缩 | 客户端压缩（browser-image-compression），最大1200px宽、WebP、质量0.8 |
| 字体 | 思源黑体 / 苹方 / 系统默认字体 |

### ❗ 微信登录注意事项

需要微信开放平台账号（open.weixin.qq.com），申请网站应用登录权限

回调域名需提前配置并备案（如果用 .cn 域名）

流程：用户扫码 → 微信回调携带 code → 后端用 code 换 access_token + openid → 写入 Supabase profiles

手机号登录作为备用方案（部分用户可能不想用微信）

Supabase Auth 不原生支持微信 OAuth，需要自己写 custom auth provider——用 Supabase 的 signInWithIdToken 或直接用 service_role key 写 profiles 表

### ❗ 国内访问注意

Vercel 在国内访问速度可能不稳定。开发早期先用 Vercel，如果测试期间发现卡顿，切换到 Cloudflare Pages 或国内服务器

Supabase 云服务同理——如果延迟高，可考虑自托管 Supabase（Docker）在国内云服务器

Claude API 和 DeepSeek API 调用通过 Serverless Function 代理，不直接暴露给客户端

# 3. 数据库设计

从 v4.0 的 12 张表精简而来。去掉了 posts、post_likes、post_comments、follows、events。用 conversation_participants 关联表替代原来的 participant_ids[] 数组，为 V2 群聊留好路。

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| profiles | 用户身份 + 匹配 | id, wechat_openid, phone, name, avatar_url, city, school, role(enum), skills[], interests[], vision_tags[], manifesto, collab_style, availability, hackathon_track, ai_tags[], onboarding_complete, created_at |
| collab_requests | 连接门控 | id, sender_id, receiver_id, message, status(pending/accepted/declined), created_at, responded_at |
| conversations | 私信会话元数据 | id, created_from_request_id, created_at, last_message_at |
| conversation_participants | 会话成员（关联表） | conversation_id, user_id, joined_at |
| messages | 聊天消息 | id, conversation_id, sender_id, content, created_at |
| teams | 黑客松队伍 | id, name, description, creator_id, hackathon_track, looking_for_roles[], max_members(default 4), created_at |
| team_members | 队伍名单 | team_id, user_id, role_in_team, joined_at |
| team_works | 团队作品 | id, team_id, title, description, images[](Storage URL), links[], submitted_at, updated_at |

### RLS 策略

profiles: 已登录用户可读。仅本人可写。

collab_requests: 发送方可插入，接收方可更新状态，双方可读各自的。

messages: 仅会话参与者可读/写。禁止更新/删除。

teams: 已登录用户可读。仅创建者可编辑/删除。

team_members: 队长可增/删。成员可删除自己（退队）。所有人可读。

team_works: 仅队伍成员可写。所有已登录用户可读。

### DB Trigger

collab_requests 状态更新为 accepted 时：自动创建 conversation + 2条 conversation_participants + 1条系统消息「连接已建立」

# 4. 核心用户流程

## 4.1 新用户旅程（前5分钟）

开屏 → 微信扫码登录（或手机号）

Onboarding 第1步：姓名、头像（可用微信）城市、学校、活动&赛道选择

Onboarding 第2步：上传简历（可选）→ 选择技能、角色、兴趣 → AI 生成标签 + manifesto → 用户确认/编辑 → 发射 Profile

落地创造者页（默认首页），看到浏览网格和匹配分数

FAB 按钮闪烁提示“匹配”→ 进入匹配模式 → 滑动3~5个人 → 发出第一个协作请求

请求被接受 → 私信线程创建 → 第一次对话发生在平台上

## 4.2 协作请求 → 私信

用户A访问用户B Profile → 点“发送协作请求”（可接入微信/手机消息提醒）→ 弹窗（可选填写消息 + AI 破冰建议）→ B 收到通知 → B 接受 → DB trigger 自动创建私信会话 → 双方开始聊天

B 拒绝时不通知 A（避免社交压力）。

## 4.3 组队流程

用户在“我的”页 > 我的队伍 > 创建队伍 → 填写队名、描述、赛道、缺什么角色 → 通过用户名搜索邀请成员 → 被邀请人接受/拒绝。

队伍详情页展示：成员列表、角色、赛道、团队作品。

# 5. 匹配算法（TBD）

MVP 使用简化版加权分公式，在 Postgres 里以 plpgsql 函数计算，无 ML。500用户内可保证 <100ms 响应。

SCORE = Skill_Complement × 25 + V_Complement × 25 + Interest_Overlap × 20 + Track_Match × 20 + Availability × 10

| 因子 | 计算方式 |
| --- | --- |
| Skill_Complement | 双向 Jaccard：B 有而 A 没有的技能比例，取双向平均 |
| V_Complement | 不同角色/愿景 = 1.0，相同角色/愿景 = 0.2 |
| Interest_Overlap | 兴趣标签 Jaccard 相似度 |
| Track_Match | 相同赛道 = 1.0，相邻赛道 = 0.5，无关 = 0.0 |
| Availability | 都可用 = 1.0，一方可用 = 0.5，都不可用 = 0.0 |

# 6. 关键技术决策

## 6.1 实时私信架构

每个用户订阅 1 个全局通道（用于消息红点通知）

打开某个私信线程时，订阅该 conversation_id 的专属通道。离开时取消订阅

禁止同时订阅所有会话——不可扩展

监听 Supabase Realtime 的 messages 表 INSERT 事件

Fallback：如果 Realtime 不稳定，降级为 5 秒轮询

## 6.2 匹配模式实现

用 react-tinder-card 或 Framer Motion 实现滑动手势

预加载下 5 张卡片，按匹配分降序排列

右滑：弹出确认弹窗（可编辑 AI 破冰消息）→ 确认后插入 collab_request

已滑过的 ID 存 localStorage，下次查询时排除（MVP 无需单独建表）

## 6.3 图片处理

客户端压缩后上传：max 1200px、WebP、quality 0.8，用 browser-image-compression

Storage bucket：avatars（公开读）、works（已登录可写，公开读）

MVP 不做服务端图片变换，后续可开启 Supabase Image Transformation 做缩略图

## 6.4 AI 调用策略

Onboarding 标签生成：调用 Claude API，设 15 秒超时。失败时允许用户手动填写标签，后台异步重试

破冰消息：发送协作请求时实时生成，基于双方共同标签/兴趣。用户可编辑或忽略

所有 AI 调用走 Vercel Serverless Function，API key 不暴露给前端

# 7. 两周排期概览

以下为建议节奏，具体任务分配由团队内部讨论决定。

| Week 1：核心链路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| D1 | 项目初始化（Next.js + Tailwind + Supabase）、微信登录、全部 8 张 DB 表 + RLS | 用户可扫码登录 |
|  | Onboarding 两步流程 UI + 接口、头像上传、AI 标签生成接入 | 用户可完成建档并看到自己的 Profile |
| D2 | 匹配算法（plpgsql）、创造者双列网格、搜索 + 筛选 + 排序、个人详情页 | 浏览页有匹配分、搜索可用 |
| D3 | 协作请求系统（CRUD + DB trigger）、消息 Tab 入口、请求列表 + 接受/拒绝 | 发请求、接受后自动创建会话 |
|  | 匹配模式（滑动卡片 UI）、Supabase Realtime 私信、DM 聊天界面 | 核心链路走通：浏览→匹配→请求→私信 |

| 组队 + 作品 + 上线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天 | 交付物 | 验收标准 |
| D4 | 队伍创建流程、成员邀请/加入/退出、“我的”页 Profile 查看/编辑 | 可创建队伍并邀请成员 |
| D5 | 队伍详情页、团队作品上传（图片+标题+描述+链接）、AI 破冰消息优化 | 作品可上传并在队伍页展示 |
| D6 | 全流程 QA、移动端适配、加载/空状态/错误状态补全、性能优化 | 全流程在手机上跑通无明显问题 |
| D7 | Seed 20+ 真实测试账号、简单落地页（hero + CTA + 价值主张）、Bug 修复 | 种子数据就位，落地页可访问 |
| D8 | 生产环境部署、域名配置、最终 QA、Buffer | 平台上线，可开放注册 |

# 8. 风险与降级方案

| 风险 | 降级方案 |
| --- | --- |
| 功能太多 | 如果 D4进度落后，匹配模式从滑动卡片降级为列表+按钮（砍动画不砍功能） |
| AI 标签生成超时/失败 | 设 15 秒超时。失败时允许手动填写，后台异步重试。绝不卡住 onboarding |
| Supabase Realtime 不稳定 | 私信不是黑客松核心链路（大家会用微信）。不稳定就降级为 5 秒轮询 |
| Vercel/Supabase 国内访问慢 | 开发早期先用。测试期间如果卡顿，切 Cloudflare Pages 或国内云服务器 |
| 微信登录审核周期 | 微信开放平台审核需 3-7 工作日。立即提交申请。手机号登录作为审核期间的过渡方案 |
| 创造者列表空 | D9 seed 20+ 真实资料。可从报名问卷星导入。匹配分在用户池 < 30 时隐藏 |

# 9. 上线检查清单（4月28日）

以下所有项目必须通过才能开放注册：

微信扫码登录可用（或手机号备用方案可用）

Onboarding 可在 5 分钟内完成，AI 标签正常生成

创造者网格加载有匹配分，搜索和筛选可用

匹配模式滑动正常，协作请求发送并送达

接受请求 → 私信线程创建。消息发送和接收实时

队伍可创建，成员可邀请并加入

团队作品可上传并在队伍页展示

20+ 种子账号已就位

生产环境部署完成，域名可访问，无控制台报错

手机端适配通过（iPhone SE / iPhone 15 / 安卓 Chrome）

— End —

回归生命元点，创造无限可能